会议目标 /议程——————产品/项目落地！！！

- 明确项目方向（AI选品/品牌出海/跨境SaaS工具）

AI 驱动的跨境选品系统（数据 + SaaS 模式）

针对某国的垂直品类品牌出海（美妆、服饰、宠物、家居）

低成本跨境品牌孵化系统（代工 + 自有品牌）

针对海外华人的跨境即时电商平台

智能跨境物流费用优化工具

东南亚电商（Shopee、Lazada、TikTok Shop）市场增长极快

中国供应链 + 马来西亚本地市场洞察 有技术可做 Demo（AI 选品/数据分析）

有商业侧能写 BP、运营、市场

- 确定目标市场、目标用户、使用平台（Shopee/Lazada/TikTok）

- 敲定五人分工及第一阶段任务。

- 制定12月–1月整体推进时间线

思考

1.我们的目标客户是谁？

2. 我们为他们解决什么“痛点”？

3. 技术 Demo 能否在 1 月中前完成？

4. 供应链从哪里来？

针对马来西亚还是东南亚 6 国？

主力平台：Shopee / Lazada / TikTok Shop？

目标客户：在华留学生 / 中国卖家 / 本地卖家？

能否做一个简单的数据爬虫（例如 Shopee 的销量数据）？

能否做一个1 页的产品 Demo（网页 or 小程序）？

是否需要使用 AI 模型对“选品趋势预测”做伪模型？

产品供应来自中国？

有没有代工厂或批发市场？（义乌/1688数据）

五人分工：三个商科同学两个理工科同学SaaS订阅制软件 + 服务费 + 供应链差价

A：市场调研（竞品、需求、用户画像）

工作内容：

做目标国家市场调研（需求、痛点、竞品、消费者画像）

负责跨境电商行业趋势、政策、贸易壁垒等资料整理

对比 3–5 个竞品并做 SWOT 分析

输出《市场调研报告》

-----需求痛点分析表

竞品分析表

市场规模与增长预测

消费者画像（Persona）

B：商业模式（BM Canvas、价值主张）

负责搭建完整的商业模式（BM Canvas）

出商业计划书（BP）初稿

设计跨境电商品类、供应链与成本结构

做收入模型、盈利模型、渠道策略

- ---商业模式画布

- 收益预测模型

- 成本结构（含采购、物流、税费）

- 精准用户定位与营销路径（AARRR）

C：财务与运营（成本结构、盈利模型）

建立 Excel 财务预测模型（3年）

制定跨境电商运营计划：选品、上架、客服、广告

做费用结构、税费、库存管理分析

出“风险控制与合规方案”

-----财务报表（利润表、现金流、成本结构）

3 年收益预测

运营流程图

风险与合规项（VAT、跨境政策、数据安全）

D：技术Demo（爬虫/预测/系统）-Python

做一个跨境选品数据爬虫

做一个AI 热销品预测模型

做一个跨境电商运营辅助系统 Demo（前端 or 小程序）

做一个物流成本智能计算工具

-----产品 Demo 或系统原型

技术路线图

算法介绍与技术创新点

可行性与扩展性说明

E：UI与PPT（界面、视觉、最终PPT）

负责 PPT、Logo、品牌视觉、短视频 Demo

制作产品界面 Figma/Miro Demo

绘制供应链流程、商业模式图、增长飞轮图等

---项目 Logo、主题色、风格

产品界面 Demo

高质量 PPT

展示视频（30–60s）

两个人做路演高，全队准备Q&A:盈利，市场规模，技术细节

Demo 可以是：

一个简单可点的网页界面

例如：

输入关键词 → 显示 Shopee 相关商品

点击按钮 → 展示销量趋势图（哪怕是假数据）

一个页面 → 展示 AI 推荐选品列表

不需要后端真实算法，能点击 + 能看到界面 = Demo。

一个 Figma 的交互原型（零代码也可以）

更简单，只需设计界面，然后做“跳转动画”：

点击按钮 → 跳到下一页

模拟“热销品推荐”

模拟“价格比较页面

一个小程序 / 手机界面原型

只展示：

首页

功能页

数据展示页

一个简短的 30 秒视频

展示：

产品界面

使用流程

AI 推荐功能

提交截止日期12.31：

团队名称（确认不超过 16 字）

项目名称（方向“跨境电商”赛道，项目名称 ≤ 30 字）

队长 + 队员名单（ 5 人固定）

指导老师情况（指导老师？企业指导？）

简要项目摘要（1-2 页或系统填表）

在报名系统中选定赛道：“跨境电子商务”常规赛方向

确定报名系统网址/账户（队长负责注册）

确认学校是否还要求额外纸质版或校内报名流程

确保报名时间前提交，并确认系统状态“审核通过”